## Slide 1
JUSTIFICATIVA& Passado
OBJ SMART
BENEFÍCIOS
Futuro
PRODUTO
REQUISÍTOS
STAKEHOLDERS EXTERNOS
& Fatores Externos
EQUIPE
PREMISSAS
GRUPO DE ENTREGAS
RESTRIÇÕES
RISCOS
LINHA DO TEMPO
CUSTOS
VICTOR CAVALCANTI
OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE DO BICARBONATO DE AMÔNIO
Balanço de massa e energia
Planejamento dos testes
Relatório final
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Desenvolver scale up da síntese do bicarbonato de amônio, num período de 4 meses
Geração de produto oriundo de rejeito; com valor agregado
Redução de impacto ambiental;
Empresa inserida na economia circular.
Relatório da síntese do bicarbonato de amônio otimizada
Conversão de 90% do hidróxido em carbonato;
Relatório devera estar sobre as norma ABNT.
SENAI CIMATEC
SENAI CIMATEC PARK
LARGO
Bruno Santana
Eduardo Portela
Matheus Cardoso
Victor Carvalho
Victor Cavalcanti
O cliente irá fornecer as condições operacionais iniciais
O cliente irá fornecer os insumos e equipamentos necessários
As análises de DRX serão de responsabilidade do cliente
Desenvolvimento de uma nova rota tecnológica, que visa o beneficiamento do Carbonato de Sódio a partir do efluente da lixiviação;
É relevante a síntese do bicarbonato de amônio, como etapa para que exista a conversão do sulfato de sódio em carbonato de sódio, fator importantes para a sustentabilidade econômica e ambiental do processo.
Atraso na entrega de insumos
Falha de equipamentos
Falta de parâmetros para testes posteriores
Período de execução superior a 4 meses;
Equipe do projeto só poderá acessar o SENAI CIMATEC Park sob autorização
R$ 0,00